Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 12.10.2023г. №12)

1.

Результаты внеплановой проверки законности и эффективности использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2020-2023 годах на реализацию программы «Развитие туризма и курортов КЧР», подпрограммы «Развитие туризма на территории КЧР, объекта: «Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия-Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (1я очередь)»

Основание для проведения проверки: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2011 года №59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики»; Постановление Президиума Народного Собрания (Парламента) КЧР от 11.09.2023 года №205, распоряжения Председателя КСП КЧР от 12.09.2023 № 68-Р и от 29.09.2023 №78-Р, о продлении внеплановой проверки.

Цель проверки: определение законности и эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на реализацию программы «Развитие туризма и курортов КЧР», подпрограммы «Развитие туризма на территории КЧР, объекта: «Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия-Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (1я очередь)» в 2020- 2023 годах.

Перечень проверенных объектов: Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства».

Проверяемый период: с момента реализации подпрограммы по настоящее время.

Сроки проведения проверки: с 12.09.2023 года по 06.10.2023 года.

Основные выводы:

- Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия-Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (1-ая очередь) (далее - автомобильная дорога «Пхия-Дамхурц») указаны в числе основных мероприятий программы «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики», подпрограммы «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики».

- Соглашением, заключенным  между Правительством КЧР и Федеральным агентством по туризму 21.12.2019 года предусмотрено финансирование строительства автомобильной дороги «Пхия-Дамхурц» в 2022 году в сумме  884 898,3 тыс.рублей, в том числе:  831 804,4 тыс. рублей из федерального бюджета в виде субсидии и 53 093,9 тыс.рублей – средства республиканского бюджета.

- Соглашением от 19.01.2022 года между Министерством строительства и ЖКХ КЧР и Карачаево-Черкесским республиканским казенным предприятием «Дирекция капитального строительства» утверждена сумма субсидии на строительство автомобильной дороги «Пхия-Дамхурц» в размере 884 898,3 тыс. рублей (831 804,4 тыс.рублей - федеральный бюджет и 53 093,9 тыс.рублей – республиканский бюджет). Дополнительным соглашением от 26.12.2022 № 13 сумма субсидии увеличена на 229 751,9 тыс. рублей  и составила 1 114 650,2 тыс. рублей (увеличение на 215 966,8 тыс. рублей из федерального бюджета и на 13 785,1 тыс. рублей – из республиканского бюджета, в том числе 14 246,9 тыс. рублей - услуги по осуществлению строительного контроля).

- Во исполнение вышеуказанных соглашений Министерством строительства и ЖКХ КЧР ежегодно доводились лимиты бюджетных обязательств до КЧРКП «Дирекция капитального строительства» по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствующих финансовых периодах, на основании которых,  КЧРКП «Дирекция капитального строительства», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведён электронный аукцион, объектом закупки которого является строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры автомобильной дороги «Пхия – Дамхурц» (1 очередь).

- Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определена проектно-сметным методом в базисном уровне цен с переводом в текущий уровень цен по состоянию на 4-ый квартал 2015г. (дата подготовки проектно-сметной документации) в сумме 609 860,76 тыс. рублей.

Для перевода в цены соответствующих лет на 2022 год использованы индексы-дефляторы *1,063 (индекс-дефлятор на 2016г.) *1,037 (индекс-дефлятор на 2017г.) *1,053 (индекс-дефлятор на 2018г.) *1,051 (индекс-дефлятор на 2019г.) *1,040 (индекс-дефлятор на 2020г.) *1,041 (индекс-дефлятор на 2021г.) *1,041 (индекс-дефлятор на 2022г.).  В результате начальная (максимальная) цена контракта, с учетом НДС 20%, составила 838 510,68 тыс. рублей.

Обоснования примененных индексов-дефляторов в ходе проверки КЧРКП «Дирекция капитального строительства» не представлены.

В ходе данной проверки был проведен анализ формирования НМЦК с применением индексов-дефляторов согласно действовавшей на момент расчета НМЦК Методике, согласно которому, установлено некорректное определение НМЦК, что привело к заключению государственного контракта по цене ниже на 8507,1 тыс. рублей.

- В процессе исполнения контракта, с учетом внесенных в него изменений, итоговая цена контракта составила 1 100 403,3 тыс. рублей. Увеличение цены контракта связано с дополнительными работами по переносу вертолетной площадки и отсыпке песчано-гравийной смесью в районе водозаборных скважин в п. Пхия в сумме 32 140,82 тыс.рублей (в пределах 10% от первоначальной цены контракта, в соответствии с требованиями п.1.2 части 1, ст.95 44-ФЗ), а также компенсацией затрат связанных с форс-мажорными обстоятельствами (резкое удорожание строительных ресурсов) на основании Постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. №1315, в соответствии с Приказом Минстроя РФ №500/пр в сумме 229751,9 тыс.рублей.

- Вышеуказанные затраты на удорожание строительных материалов и дополнительно выполненные объемы работ, были одновременно учтены в одном дополнительном соглашении от 23.11.2022 года №4/277-22 к контракту, при том, что данные виды затрат являются разными условиями повышения цены контракта.

- В ходе проверки также проведен анализ компенсации затрат, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (резкое удорожание строительных ресурсов) на основании Постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. №1315 в сумме 229751,9 тыс.рублей. Анализ показал, что вследствие некорректного применения индексов-дефляторов и значения корректировки компенсации затрат, завышение новой цены контракта составила 10900,64 тыс. рублей.

- Таким образом, в результате некорректного определения НМЦК, приведшей к занижению стоимости государственного контракта и завышению новой цены контракта при расчете затрат на удорожание строительных материалов, совокупное завышение затрат составило 2 393,54 тыс. рублей (10 900,64 тыс.рублей – 8 507,1 тыс.рублей).

- Завершение работ запланировано на август 2024 года (перенос даты завершения работ согласован с Заказчиком и связан с форс-мажорными обстоятельствами (резкое удорожание строительных ресурсов на основании Постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. №1315), а по состоянию на 01.10.2023 года за подрядчиком числится дебиторская задолженность в размере 13 864,2 тыс. рублей (в соответствии с условиями дополнительного соглашения от 25.08.22 № 3/201-22).

- В ходе выборочной проверки отчётной документации по выполненным работам и визуального осмотра части выполненных работ на объекте, а также хранящихся на складах заказчика и приобъектных складах материалов и конструкций, замечаний не выявлено.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Направить Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- Направить Отчет в Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики;

- Направить Представление в Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства».

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики         ________________  Х.Х. Кидралиев