Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 29.11.2021г.  №16)

1.

Результаты проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2020 году бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию города Черкесска на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2021г. №45-р.

Цель проверки: законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2020 году бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию города Черкесска на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень проверенных объектов: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Черкесска.

Сроки проведения проверки:    с   07.09.2021 года

по  24.09.2021 года.

Основные выводы:

- Существующая нормативно-правовая база муниципального образования города Черкесска по использованию межбюджетных трансфертов при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  соответствует действующему законодательству и  достаточна для исполнения обязанностей в установленной сфере деятельности.

- В 2020 году общее финансирование мероприятий на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составило 267 854,4 тыс. рублей, в том числе:

- Общий размер межбюджетного трансферта, предоставленный из республиканского бюджета бюджету города Черкесска в 2020 году на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 180 018,0 тыс. рублей или 90,0 % от общего объема расходов – ФБ, 19 680,0 тыс. рублей – РБ, 291,6 тыс. рублей – МБ. Фактическое финансирование из обоих источников составило 199989,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и в установленные сроки.

- дополнительно из бюджета КЧР бюджету Черкесского городского округа, в 2020 году из резервного фонда Правительства КЧР представлен трансферт на реализацию регионального проекта, обеспечивающего достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 67 864,8 тыс. рублей.

- В 2020 году выполнены работы по ремонту 25-ти муниципальным автомобильным дорогам подрядными организациями в соответствии с контрактами и актами выполненных работ. В 2020 году освоено дорог более чем 2 раза по сравнению с 2019 годом (ремонт 12-ти муниципальных автомобильных дорог).

- В ходе проверки были осуществлены выборочные визуальные осмотры выполненных работ, нарушений не установлено.

Предложения:

- Материалы проверки сдать в текущий архив.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики                                          Кидралиев Х.Х.