Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР за период с 09.11. 2020 года по 15.01. 2021 года

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 02.02.2021г.  №2)

1.

Результаты проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года Министерству строительства и ЖКХ КЧР на реализацию мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год, утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР от 28.12.2019 года №12 (с изм. от 25.11.2020 года №10),  обращение Руководителя Администрации Главы и Правительства КЧР (письмо от 10.12.2019 года №03/5282), распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 06.11.2020 года №45-р,  от 25.11.2020 года №48-р.

Предмет контрольного мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) использования республиканских бюджетных средств, выделенных  в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет".

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 года и истекший период 2020 года (01.12.2020 года).

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики, Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Администрация Абазинского муниципального района, Администрация Карачаевского городского округа, Мэрия Муниципального образования г. Черкесска.

Цель контрольного мероприятия:

-оценить нормативную базу, регламентирующую региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»;

-исполнение расходных обязательств, возникших при исполнении мероприятий исполнителями и соисполнителями регионального проекта;

## - оценить ход реализации, а также полученные фактические результаты, в т.ч. в части достижения целей (показателей) регионального проекта.

Сроки проведения проверки: 09.11.2020 года по 25.12.2020 года

Проверка проведена в соответствии с:

- стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СРК 01-16);

- стандартом проведения, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (СРК 13-14).

Акты проверок в  Министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики, в Администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Администрации Абазинского муниципального района, Администрации Карачаевского городского округа, Мэрии Муниципального образования г. Черкесска      подписаны без разногласий.

Основные выводы:

1.Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" утвержден Советом по проектной деятельности Протокол от 14.12.2018 года №1. Срок начала регионального проекта - 01.01.2019 года и окончание - 31.12.2024 год.

Руководителем регионального проекта является Начальник Управления государственной службы занятости населения КЧР Кумуков Хизир Давлетович.

2. В региональном проекте «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" имеются недостатки:

- в разделе "Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации" не указана Государственная программа "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике", в которой отражены  мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.01.2019 года N 32 (с изм. от 05.10.2020 года №224),

- в разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» не указаны республиканские средства, предусмотренные в бюджете субъекта, в целях софинансирования, направленные на достижение результатов регионального проекта, что предусмотрено п.5, 15 "Методических рекомендаций по подготовке региональных проектов",  разделом 1 п. 14 утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 года N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3. Финансирование соответствует утвержденным в государственной программе "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» и   утвержденным бюджетным ассигнованиям в законе о бюджете Карачаево-Черкесской республики на 2019 - 2020 годы. Так, в 2019 году, оно составило 583944,6 тыс. рублей (в т.ч. средства ФБ-545247,3 тыс. рублей, средства РБ-38697,3 тыс. рублей), в 2020 году -191897,6 тыс. рублей (ФБ-177995,8 тыс. рублей, РБ -13901,8 тыс. рублей), тогда как оно  не соответствует сумме, утвержденной в региональном проекте (не указаны республиканские средства), в т.ч. в 2019 году на сумму 38694,5 тыс.рублей, в 2020 году на сумму  15677,6  тыс.рублей.

4. В 2019-2020 годах, на основании заключенных  контрактов с подрядными организациями выполнены работы по строительству дошкольных образовательных учреждений,  оплата произведена  в соответствии с  актами выполненных работ.

5. В ходе проверки выборочно осуществлены визуальные осмотры выполненных работ по объектам: "Строительство детского сада №10" "Орленок" г. Черкесск, ул. Октябрьская, 186» «Строительство дошкольного образовательного учреждения в а. Сары-Тюз,Усть-Джегутинского муниципального района», «Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Мара-Аягъы КГО», «Строительство дошкольного образовательного учреждения в а. Эльбурган, Абазинского муниципального района, КЧР»  нарушений не установлено.

6. В 2019 году целевой показатель (индикатор)  регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» достигнут, построен корпус к детскому саду "Ивушка" под ясли на 60 мест в г. Черкесске, ул. Ленина,65, который введен в эксплуатацию и действует.

На момент проверки по состоянию  01.12.2020 года в городе Черкесске построено 7 новых ясельных корпусов на 560 мест в следующих садах: МКДОУ ОВ Детский сад N 7 "Огонек", МКДОУ ОВ Детский сад N 27 "Аленький цветочек", МКДОУ ОВ Детский сад N 10 "Орленок", МКДОУ ОВ Детский сад N 31 "Золушка", МКДОУ ОВ Детский сад N 34 "Журавлик", МКДОУ ОВ Детский сад N 11 "Красная шапочка", МКДОУ ОВ Детский сад N 35 "Росинка"

В муниципальных районах ведется строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 400 мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе: в ауле Эльбурган Абазинского муниципального района, в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского муниципального района, в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского района, в г. Теберда, КГО, в пос. Мара-Аягъы КГО. Срок окончания работ по Соглашениям и целевой индикатор установлен до 31.12.2020 года.

Предложения:

1.Направить отчет Руководителю Администрации Главы и Правительства КЧР.

2.Направить Представление в  Управление государственной службы занятости населения КЧР.

Аудитор                                                     Л.А. Гумжачева

____________________________________________________________________

2.

Результаты проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2019 году субсидий, предоставленных местным бюджетам через Министерство строительства и ЖКХ КЧР, на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет

средств дорожного фонда.

Основание для проведения проверки: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2011 года №59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики»; план работы Контрольно-счетной палаты КЧР на 2020 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР от 28.12.2019г. №12 и статья 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Цель проверки: проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования Министерством строительства и ЖКХ КЧР в 2019 году бюджетных средств и материальных ресурсов, направленных органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда.

Перечень проверенных объектов: Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Администрация Ногайского МР, Администрация Адыге-Хабльского МР, Администрация Хабезского МР, Администрация Абазинского МР, Администрация Зеленчукского МР, Администрация Усть-Джегутинского ГП, Администрация Усть-Джегутинского МР, Администрация Прикубанского МР, Администрация Карачаевского ГО,  Администрация Карачаевского МР, Администрация Урупского МР.

Сроки проведения проверки: с 02.12.2020 года по 15.01.2021 года.

Акты встречных проверок и сводный акт подписаны без разногласий.

Основные выводы:

- Существующая нормативно-правовая база определяющая порядок использования субсидий Министерством строительства и ЖКХ КЧР регламентирована  Постановлением Правительства КЧР от 20.04.2012г. № 159 «Об утверждении Порядка расчета, предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда КЧР" и  достаточна для исполнения обязанностей в установленной сфере деятельности.

- Распределение субсидий осуществлялось на основании Постановления Правительства КЧР от 19.03.2019г. № 76 "О распределение субсидий на 2019 год и погашение кредиторской задолженности за 2018 год из средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики, выделяемых бюджетам муниципальных образований", в которое неоднократно вносились изменения, окончательные – постановлением от 23.12.2019 года № 324. Неоднократное внесение изменений и перераспределение средств между муниципальными образованиями свидетельствует о некачественной подготовительной работе по планированию и обоснованию включения  объектов в муниципальные программы.

- Некачественное планирование расходов привело к несвоевременному освоению субсидий до конца 2020 года возврату средств в республиканский бюджет в сумме 8725,2  тыс. рублей, из них: в Карачаевском муниципальном районе в сумме 209,0 тыс.рублей - в связи с незавершением объекта капитального строительства; в Ногайском и Урупском муниципальных районах в сумме 2000,0 тыс.рублей и 6365,0 тыс.рублей соответственно - по причине позднего проведения аукционов и позднего заключения контрактов с подрядчиками.

- В ходе выборочных встречных проверок в муниципальных образованиях установлены следующие недостатки:

  - В Хабезском муниципальном районе - выявлено отсутствие государственной регистрации объекта. Аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Усть-Джегутинском городском поселении - аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Усть-Джегутинском муниципальном районе – в Джегутинском и Важненском сельских поселениях выявлено отсутствие государственной регистрации объектов. Аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Урупском муниципальном районе - Министерством строительства и ЖКХ КЧР 25.12.2019г. была направлена субсидия в сумме 6365,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием времени для расчёта с подрядчиком Администрацией была возвращена субсидия.

  - В Прикубанском и Ногайском муниципальных районах аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Карачаевский муниципальный районе - субсидия в сумме 209,0 тыс.рублей не была освоена по причине не сданного в эксплуатацию объекта (Дом культуры) находящегося на планируемой подъездной дороге.

  - В Карачаевском городском округе - в ходе проверки выявлено отсутствие государственной регистрации объектов. Аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Адыге-Хабльский муниципальном районе – отремонтированная подъездная дорога к ФОКу с неверным определением вида разрешённого использования.  Аудит закупок показал отсутствие экономии.

  - В Абазинском муниципальном районе - в ходе проверки выявлено отсутствие государственной регистрации объектов. Аудит закупок показал отсутствие экономии.

- Министерством строительства и ЖКХ КЧР не ведётся контроль в полном объёме за выполнением Муниципальными образованиями условий расходования и предоставлением отчётности указанных в Соглашениях.

- В ходе соблюдения порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ КЧР выявлено, что муниципальные программы в большинстве муниципальных образований не соответствуют статье 179 Бюджетного кодекса РФ, определяющей порядок составления и утверждения  муниципальных программ, а также п.2.2. Постановления Правительства КЧР от 29.08.2018 года № 208, которым органам местного самоуправления рекомендовано внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

- В ходе проведения проверки конкурсной документации в муниципальных образованиях установлено, что по результатам рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах, аукционы признаны несостоявшимися и контракты заключены с единственными участниками. Аудит закупок показал отсутствие экономии по результатам аукционов.

- Выборочной проверкой установлено, что муниципальными образованиями в отдельных контрактах, заключённых с подрядчиками, не прописаны сроки гарантийных обязательств, соответствующих отраслевому дорожному методическому документу - ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Представление направить в Министерство строительства и ЖКХ КЧР;

- Информационное письмо - Председателю Правительства КЧР.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты КЧР                                              Кидралиев Х.Х.

# _____________________________________________________________________